| الأطراف المعنية |  | الغرض والمواضيع | التكرار |
| --- | --- | --- | --- |
| المسؤول | المشاركون |  |  |
| أصحاب المصلحة |  |  |  |
| المحافظ والإدارة العليا | مجلس المدينة | - متابعة التطورات الجديدة والتقدم المحرز في الفعاليات وجميع أنشطة أمانة عمان الكبرى | شهرياً/حسب الحاجة |
| نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة | موظفو إدارات أمانة عمات الكبرى والمكب | - متابعة التقدم المحرز في العمل في المكب أو أي قضايا هامة أخرى مرتبطة بمنطقة المشروع، بما في ذلك الأمن أو الصحة والسلامة | أسبوعياً |
| أصحاب المصلحة الذين قد يتأثرون بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر |  |  |  |
| أمانة عمان الكبرى، مسؤول الاتصال المجتمعي، لجنة الاتصال العامة، مكتب منطقة أحد | مجموعات أصحاب المصلحة من المجتمع المحلي، المنظمات غير الحكومية، المنظمات المجتمعية، القطاع الأكاديمي | - توفير آخر المستجدات بشكل منتظم حول أنشطة المشروع التي تهم أصحاب المصلحة والتي يمكن أن تؤثر عليهم - الحرص على استشارة المجتمعات المحلية بشأن التطورات في موقع الغباوي - دمج المجتمع المحلي ومتابعة قضاياه، مثل البطالة المحلية، وعمالة الأطفال، وإساءة استعمال المخدرات، والقضايا المتعلقة بالجنس | شهرياً |
| أصحاب المصلحة الذين يضطلعون بدور تنظيمي في ضمان تنفيذ المشاريع والامتثال لها (الأطراف المهتمة الثانوية / أصحاب المصلحة) |  |  |  |
| أمانة عمان الكبرى، مسؤول الاتصال المجتمعي، المدير الفني | وزارة البيئة | - مراقبة البيئة - التصاريح أو التراخيص ذات الصلة وأي متطلبات إضافية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي حول مكب الغباوي أو أي تطورات مستقبلية أخرى - التنسيق لوقف الممارسات غير القانونية حول المكب | حسب الحاجة |
|  | سلطة المياه الأردنية | - المخاطر التي تطال الموارد المائية - مراقبة جودة المياه الجوفية - معلومات حديثة عن الآبار الموجودة في محيط المكب |  |
|  | شركة الكهرباء الاردنية لجنة تنظيم الطاقة والمعادن | - توصيل وتوليد الطاقة الكهربائية |  |
|  | الدفاع المدني | - مراجعة ومناقشة خطة الاستجابة للطوارئ |  |
|  | البلديات الأخرى | - مناقشة أنواع النفايات، ونقل النفايات، وحركة المرور، والقمامة التي تنقلها الريح |  |

| الكيان | النطاق | المسؤوليات | المتطلبات |
| --- | --- | --- | --- |
| مسؤول الاتصال المجتمعي | - قيادة وإشراك الإدارات المختلفة داخل أمانة عمان الكبرى للمتابعة/التنسيق والتأكد من تنفيذ إجراءات خطة إشراك أصحاب المصلحة - جهة اتصال رئيسية للمشروع مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمشروع - بناء العلاقات مع أفراد المجتمع والحفاظ عليها بهدف تكوين فهم أفضل بمخاوف أفراد المجتمع وتصوراتهم - رفع التقارير إلى نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان الكبرى | - ضمان الإفصاح عن معلومات المشروع باللغة العربية لأصحاب المصلحة الرئيسيين في الوقت المناسب - الاضطلاع بمشاركة مستنيرة ومشاورة ذات اتجاهين مع أصحاب المصلحة المتضررين - إعداد وتنفيذ آلية للتظلم لضمان معالجة مخاوف وقضايا أصحاب المصلحة المتضررين - وضع وتنفيذ خطة لإشراك أصحاب المصلحة، وخطة تقييم احتياجات المجتمع المحلي وتكاملها، وبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات - الاحتفاظ بسجل لجميع المظالم - إعداد وتحديث ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات المحددة للمشروع، وخطط وبرامج التدريب، وخطة التوظيف والعمالة - إعداد تقارير نصف شهرية، وشهرية، وربع سنوية، وسنوية تشمل توثيق البنود المذكورة أعلاه - متابعة الأنشطة والتوصيات المتعلقة بلجنة الاتصال العامة لموقع مكب الغباوي - التأكد من تعميم إشعار الاجتماع الشهري للجنة الاتصال العامة إلى جانب جدول أعمال الاجتماع (قبل الاجتماع بيومي عمل على الأقل) - إرسال محاضر اجتماعات لجنة الاتصال العامة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع أعضاء اللجنة في غضون أسبوعين - التنسيق مع مديرية البيئة للقيام بأنشطة ومبادرات التوعية | - فريق العمل - الخدمات اللوجستية - التعاون مع الإدارات الأخرى |
| إدارة الدراسات البيئية والتوعية | - الانخراط مع المجتمع المحلي لرفع مستوى الوعي العام وتغيير السلوك نحو إدارة النفايات الصلبة | - وضع خطة توعية لمنطقة أحد - التنسيق مع مسؤول الاتصال المجتمعي فيما يتعلق بتنفيذ الخطة - إجراء المحاضرات وورش العمل والحملات | - التعاون مع الإدارات الأخرى |
| وحدة قنوات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي | - الإشراف على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لأمانة عمان الكبرى | - الإفصاح عن معلومات مثل آخر مستجدات المشروع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة - إرسال الشكاوى الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإدارات ذات الصلة - تنظيم حملات وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الأنشطة والمبادرات التي تنفذها أمانة عمان الكبرى | - التعاون مع الإدارات الأخرى |
| إدارة المرافق والبرامج الاجتماعية | - إدارة التنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية والإشراف عليها | - وضع خطة اجتماعية لمنطقة أحد - تنظيم برامج تدريبية تستهدف الفئات العمرية المختلفة في منطقة أحد - عقد محاضرات وورش العمل حول إعادة التدوير | - التعاون مع الإدارات الأخرى |
| الشبكة النسائية | - تشجيع مشاركة المرأة من المجتمع المحلي في المبادرات وصنع القرار | - تنظيم ندوات تدريبية تستهدف النساء - عقد جلسات توعية حول إعادة التدوير وإدارة النفايات الصلبة | - التعاون مع الإدارات الأخرى |

عند حل التظلم، سيتم إعداد نموذج إغلاق التظلم (المرفق 5) لتوقيعه من قبل مسؤول التنسيق المجتمعي ومقدم الشكوى

- سيتم مناقشة نتائج نموذج تسوية التظلم مع مقدم الشكوى من خلال مسؤول التنسيق المجتمعي وفقا لطريقة الاتصال المفضلة التي تم تحديدها

- يجب على مسؤول التنسيق المجتمعي ومقدم الشكوى التوقيع على نموذج تسوية التظلم

- سيقوم  مسؤول التنسيق المجتمعي بإعداد نموذج تسوية التظلم وسيقوم بمتابعة تنفيذ الإجراءات المقترحة

- سيتم تقديم نموذج تسوية التظلم في غضون عشرين (20) يومًا من استلام الشكوى.

سيقوم مسؤول التنسيق المجتمعي بتحليل السبب الجذري للتظلم، والتحقق من صحته، وتحديد الإجراءات التي يجب تنفيذها

يبدأ التظلم بالاعتراف الرسمي وفقاً لطريقة الاتصال التي يحددها صاحب الشكوى في غضون 7 أيام عمل من تاريخ تقديم البلاغ. سيتم طلب توضيح من الشكوى خلال هذه الخطوة إذا لزم الأمر

سيقوم مسؤول التنسيق المجتمعي بتسجيل جميع الشكاوي على ورقة سجل التظلمات. كما يوجد منسقة اتصال مجتمعي للنساء

تقديم التظلم من خلال قنوات الاتصال (خط الشكاوي المباشرة، البريد الالكتروني الخاص بأمانة عمان، منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيق الهاتف الذكي، إذاعة هوا عمان، مسؤول التنسيق المجتمعي ، إلخ)

يتم الكشف عن نموذج الإفصاح عن التظلم في عدة مواقع لإبلاغ المجتمعات المحلية حول كيفية ومكان تقديم التظلم

| خطة التوعية |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| المسؤولية | المجموعة المستهدفة | الإجراء | الرقم |
| إدارة الدراسات البيئية والتوعية + إدارة المرافق والبرامج الاجتماعية + منطقة أحد | المدارس والمجتمع المحلي المحيط بمنطقة المكب ومحطة الشعائر التحويلية | برنامج تدريبي يستهدف الفئات العمرية المختلفة في منطقة أحد والقويسمة | 1 |
| إدارة الدراسات البيئية والتوعية + مسؤول الاتصال المجتمعي + المدارس + منطقة أحد | طلاب المدارس | المشاركة في برامج فرز النفايات (فرز الورق) | 2 |
| إدارة الدراسات البيئية والتوعية + مسؤول الاتصال المجتمعي + إدارة المرافق والبرامج الاجتماعية + منطقة أحد | المجتمع المحلي + طلاب المدارس والجامعات | عقد محاضرات وورش عمل حول إعادة التدوير | 3 |
| إدارة الدراسات البيئية والتوعية + إدارة المرافق والبرامج الاجتماعية + إدارة النقل + إدارة المكب + منطقة أحد | المجتمع المحلي + طلاب المدارس والجامعات | زيارة موقع محطة الشعائر التحويلية ومكب الغباوي | 4 |
| إدارة الدراسات البيئية والتوعية + إدارة معالجة النفايات + إدارة المرافق والبرامج الاجتماعية + منطقة أحد | المجتمع المحلي | عقد اجتماعات وجلسات توعية لتقديم الأفكار والمقترحات | 5 |
| إدارة الدراسات البيئية والتوعية + مسؤول الاتصال المجتمعي + منطقة أحد | كل المجموعات | إشراك المجتمع المحلي والمدارس في المشاريع البيئية. اختيار منطقة ما لتكون بمثابة عينة لتنفيذ المبادرات مثل مشاريع فرز النفايات (الورق، والبلاستيك، والمعادن، والنفايات الإلكترونية) | 6 |
| إدارة الدراسات البيئية والتوعية + إدارة المرافق والبرامج الاجتماعية + منطقة أحد | طلاب المدارس | إشراك طلاب المدارس في المسابقات البيئية وتشجيعهم على المنافسة من خلال إشراكهم في عمليات جمع النفايات الورقية والمسابقات التي تقام على المستوى الوطني | 7 |
| إدارة الدراسات البيئية والتوعية + إدارة الزراعة + إدارة مكب الغباوي + منطقة أحد | طلاب المدارس + لجان المناطق | الاستفادة من المساحة المتاحة مع إعادة استخدام النفايات والأفكار الزراعية | 8 |
| دائرة الدراسات البيئية والتوعية + مركز هوية عمان + منطقة أحد | متلقو الخدمة | وضع اللوحات الإعلانية وبث البرامج التلفزيونية البيئية على الشاشات الإلكترونية في منطقة أحد والقويسمة | 9 |
| منطقة أحد والقويسمة | كل المجموعات | إعداد كتيبات ربع سنوية حول إنجازات أمانة عمان الكبرى التي تخدم المنطقة | 10 |
| منطقة أحد والقويسمة | المجتمع المحلي | تنظيم يوم طبي مفتوح بالتنسيق مع وزارة الصحة | 11 |