| صاحب المصلحة | الأهداف | أساليب وأدوات الاتصال | الإطار الزمني |
| --- | --- | --- | --- |
| أصحاب المصلحة |  |  |  |
| - إدارة أمانة عمان الكبرى وموظفيها | حديث خطة إشراك أصحاب المصلحة والافصاح عنها | - يتم الافصاح عن خطة إشراك أصحاب المصلحة باللغتين العربية والإنجليزية على موقع أمانة عمان الكبرى الإلكتروني - إيداع نسخ عن الخطة في الموقع، وفي المكتب الرئيسي لأمانة عمان الكبرى وفي مكتب منطقة أحد | كل 6 أشهر / حين الاقتضاء |
|  | الافصاح عن الملخص غير التقني للمشروع | - يتم الافصاح عن خطة إشراك أصحاب المصلحة باللغتين العربية والإنجليزية على موقع أمانة عمان الكبرى الإلكتروني - إيداع نسخ عن الخطة في الموقع، وفي المكتب الرئيسي لأمانة عمان الكبرى وفي مكتب منطقة أحد | مرة واحدة |
|  | إعداد وثيقة بسيطة لإجراء التظلم والكشف عنها | - إيداع نسخ عن الخطة في الموقع، وفي المكتب الرئيسي لأمانة عمان الكبرى وفي مكتب منطقة أحد | مرة واحدة ويتم التحديث حين الاقتضاء |
|  | تحديث على المشروع بما في ذلك القضايا البيئية والاجتماعية (مثل الأداء البيئي، وتنفيذ آلية التظلم، وخطة تكامل المجتمع، وما إلى ذلك) | - اجتماعات فردية/داخلية (إذا لزم الأمر ذلك) - تقديم التقرير البيئي السنوي | سنوياً |
| - أصحاب المصلحة الذين قد يتأثرون بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر |  |  |  |
| - المجتمعات المحلية القريبة (منطقة أحد) - رعاة المواشي - محطة توليد كهرباء شرق عمان المستقلة IPP1 - شركة عمّان آسيا للطاقة الكهربائية IPP3 - محطة توليد كهرباء ليفانت IPP4 - مزرعة عليان للأبقار - مشروع توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 17.6 ميغاواط - مصنع أعلاف الدواجن - محطة عمان الاستراتيجية لاحتياطي المشتقات البترولية - معسكر الجيش - منشأة فرز النفايات تدوير - محرقة النفايات الطبية - مركز جمارك عمان - موظفو مكب الغباوي | الافصاح عن خطة إشراك أصحاب المصلحة بما في ذلك آلية التظلم. | - يتم الافصاح عن خطة إشراك أصحاب المصلحة باللغتين العربية والإنجليزية على موقع أمانة عمان الكبرى الإلكتروني - توفير نسخة ورقية باللغتين العربية والإنجليزية في الموقع وفي مكتب منطقة أحد | مرة واحدة ويتم التحديث حين الاقتضاء |
|  | توفير تحديثات منتظمة عن أنشطة المشروع التي تهم أصحاب المصلحة والتي يمكن أن تؤثر عليهم. تضمين المعلومات الخاصة بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ في التحديثات. | - تعقد اجتماعات شهرية مع لجنة الاتصال ومسؤولي الاتصال لإطلاعهم على آخر التطورات الخاصة بالمشروع. ستعقد الاجتماعات بالتنسيق مع مكتب المنطقة المحلية والبلدية المحلية لممثلي المجتمع المحلي لتشمل الأعضاء المنتخبين في المجلس البلدي، وممثلي كبار السن من الجماعات القبلية، والمنظمات المجتمعية، والمجموعات النسائية، والشباب والعاطلين عن العمل، والمؤسسات المحلية والشركات، والمؤسسات الحكومية المحلية. - إعداد نشرة باللغة العربية تشمل آخر مستجدات المشروع والقضايا البيئية والاجتماعية. سيتم الكشف عن النشرة على منصات المجتمع المحلي الرئيسية التي تشمل مكتب المنطقة المحلية، والبلدية المحلية، والمنظمات المجتمعية النسائية، ومؤسسات الشباب المجتمعية، إلخ. | شهرياً |
| أصحاب المصلحة الذين يضطلعون بدور تنظيمي في ضمان تنفيذ المشاريع والامتثال لها (الأطراف المهتمة الثانوية / أصحاب المصلحة) |  |  |  |
| - وزارة الطاقة والصروة المعدنية - وزارة الزراعة - وزارة الشؤون البلدية - وزارة السياحة والآثار - وزارة النقل - وزارة الصحة - وزارة المياه والري/سلطة المياه الأردنية - وزارة العمل - شركة الكهرباء الوطنية - شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة - هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - وزارة البيئة | الكشف عن خطة إشراك أصحاب المصلحة بما في ذلك آلية التظلم. | - يتم الافصاح عن خطة إشراك أصحاب المصلحة باللغتين العربية والإنجليزية على موقع أمانة عمان الكبرى الإلكتروني - توفير نسخة ورقية عن خطة إشراك أصحاب المصلحة باللغتين العربية والإنجليزية في الموقع وفي المكتب الرئيسي لأمانة عمان الكبرى | مرة واحدة ويتم التحديث حين الاقتضاء |
|  | توفير تحديثات منتظمة عن أنشطة المشروع التي تهم أصحاب المصلحة والتي يمكن أن تؤثر عليهم. تضمين المعلومات الخاصة بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ في التحديثات. | - إعداد نشرة باللغة العربية مع آخر مستجدات المشروع والقضايا البيئية والاجتماعية ذات الصلة | شهرياً |
|  | مراجعة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ومتطلبات الترخيص مع وزارة البيئة. | - اجتماعات فردية/داخلية - خطابات رسمية | سنوياً وحين الاقتضاء |
|  | مراجعة ومناقشة برنامج الرصد البيئي للمشروع وخطة الرصد مع وزارة البيئة (بما في ذلك نوعية الهواء، والغبار، والرائحة، والمياه الجوفية والعصارة، إلخ). | - اجتماعات فردية/داخلية - خطابات رسمية | سنوياً وحين الاقتضاء |
|  | مراجعة ومناقشة برنامج مراقبة جودة المياه الجوفية بالمشروع مع وزارة المياه والري/سلطة المياه الأردنية. | - اجتماعات فردية/داخلية - خطابات رسمية | سنوياً وحين الاقتضاء |
|  | التنسيق مع سلطة المياه الأردنية والحصول على أحدث المعلومات عن الآبار القريبة من المكب. | - اجتماعات فردية/داخلية - خطابات رسمية | سنوياً وحين الاقتضاء |
|  | مراجعة ومناقشة تنفيذ خطة الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الإشراف الطبي على العمال ومنشآت الرعاية. | - اجتماعات فردية/داخلية - خطابات رسمية | سنوياً وحين الاقتضاء |
|  | مراجعة ومناقشة خطة الاستجابة للطوارئ وتحديثها سنوياً. | - اجتماعات فردية/داخلية - خطابات رسمية | سنوياً وحين الاقتضاء |
|  | التنسيق مع شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة، وتقديم طلب لتوليد الكهرباء والربط بالشبكة وللحصول على رخصة توليد من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. | - اجتماعات فردية/داخلية - خطابات رسمية | مرة واحدة |
| أصحاب المصلحة الذين لديهم القدرة على التأثير على ترخيص المشروع والمساعدة في تنفيذه |  |  |  |
| - الجمعية الملكية لحماية الطبيعة - جمعية شرق عمان لحماية البيئة | الافصاح عن خطة إشراك أصحاب المصلحة بما في ذلك آلية التظلم. | - يتم الافصاح عن خطة إشراك أصحاب المصلحة باللغتين العربية والإنجليزية على موقع أمانة عمان الكبرى الإلكتروني | مرة واحدة ويتم التحديث حين الاقتضاء |
|  | توفير تحديثات منتظمة عن أنشطة المشروع التي تهم أصحاب المصلحة والتي يمكن أن تؤثر عليهم. تضمين المعلومات الخاصة بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ في التحديثات. | - إعداد نشرة باللغة العربية مع آخر مستجدات المشروع والقضايا البيئية والاجتماعية ذات الصلة | شهرياً |